TEMPLATE INTEGRADO
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ERP

Ficha da Empresa + Quadro de Contexto do Projeto

Como utilizar este documento Este material reúne, em um único arquivo, os dois artefatos iniciais do projeto. Preencha a Ficha da Empresa primeiro. Em seguida, produza o Quadro de Contexto do Projeto. Use uma empresa fictícia plausível, com dados coerentes entre si e compatíveis com o porte do negócio. Evite frases vagas. Descreva fatos observáveis, impactos e objetivos de gestão.

Objetivo didático

Este template foi elaborado para orientar a etapa inicial do planejamento da implantação de ERP. Ele ajuda o grupo a definir a empresa, o cenário atual, os principais problemas de gestão e os resultados estratégicos esperados. Os artefatos produzidos aqui servirão de base para os documentos das semanas seguintes, como Canvas, processos, escopo do ERP, riscos, cronograma e implantação.

Sequência recomendada de preenchimento

Escolha uma empresa fictícia plausível e coerente com o uso de ERP.

Preencha a Parte 1, Ficha da Empresa, com identidade, estrutura, problemas e objetivos.

Revise se os problemas descritos justificam a implantação do ERP.

Preencha a Parte 2, Quadro de Contexto do Projeto, sintetizando situação atual, problema, objetivo e benefícios.

Valide se a redação está clara, profissional e alinhada com a empresa escolhida.

PARTE 1 • FICHA DA EMPRESA

Documento base para caracterização do negócio escolhido e para a justificativa inicial da implantação de ERP.

1. Finalidade do artefato

A Ficha da Empresa apresenta a identidade do negócio que servirá de base para todo o projeto. Ela deve mostrar quem é a organização, o que ela faz, qual é seu porte, quais áreas serão impactadas pelo ERP, quais problemas de gestão justificam a implantação e quais resultados estratégicos são esperados.

Sem uma Ficha da Empresa bem construída, o restante da documentação tende a ficar artificial. Por isso, este artefato deve ser preenchido com cuidado, pois servirá de referência para o Canvas, o mapeamento de processos, o escopo do ERP, a análise de aderência, a EAP, os riscos e o planejamento da implantação.

O que observar antes de preencher A empresa pode ser fictícia, mas precisa ser plausível. O porte deve combinar com a quantidade de funcionários, de áreas e de usuários do ERP. Nem todo funcionário será usuário direto do sistema. Os problemas atuais devem ser concretos, observáveis e ligados à gestão. Os objetivos esperados devem ser resultados, e não tarefas operacionais.

2. Orientações por campo

| Campo | Orientação ao aluno |
| --- | --- |
| Segmento | Defina o ramo de atuação da empresa, como comércio, indústria, serviços, educação, saúde ou logística. |
| Porte | Escolha um porte coerente com a estrutura apresentada. Não descreva uma microempresa com características de grande corporação. |
| Áreas da empresa | Liste apenas departamentos compatíveis com o segmento e com o porte da organização. |
| Usuários do ERP | Nem todo funcionário precisa usar o ERP diretamente. Informe apenas quem terá acesso operacional ou gerencial ao sistema. |
| Problemas atuais | Descreva problemas observáveis, com causa e consequência. Evite frases vagas como “a empresa é desorganizada”. |
| Objetivos esperados | Escreva resultados desejados, e não atividades. Exemplo: “integrar vendas e estoque” é melhor que “instalar módulo de vendas”. |

3. O que estaria incorreto e como estaria adequado

| Item | Incorreto | Adequado |
| --- | --- | --- |
| Descrição da empresa | Empresa muito grande, mas com poucos detalhes e sem explicar o que faz. | Empresa de médio porte, com segmento definido, produto ou serviço principal e áreas compatíveis com sua operação. |
| Quantidade de usuários | Todos os 80 funcionários usarão o ERP. | Dos 80 funcionários, 22 usarão o ERP diretamente nas áreas de vendas, estoque, compras, financeiro e gestão. |
| Problema atual | A empresa é desorganizada e precisa melhorar. | A empresa controla o estoque em planilhas separadas e o financeiro consolida dados manualmente, gerando retrabalho e divergência de dados. |
| Objetivo esperado | Implantar o módulo financeiro e cadastrar usuários. | Melhorar o controle financeiro, reduzir o tempo de fechamento mensal e dar mais confiabilidade às informações gerenciais. |

Orientação importante Preencha este modelo como se estivesse apresentando a empresa a um patrocinador do projeto. Evite excesso de adjetivos vagos. Sempre relacione estrutura, problemas e objetivos.

4. Template para preenchimento pelo aluno

4.1 Identificação básica da empresa

| Nome da empresa | Digite aqui o nome da empresa fictícia. |
| --- | --- |
| Segmento de atuação | Ex.: varejo de moda, clínica médica, distribuidora de alimentos, indústria de embalagens. |
| Porte da empresa | Ex.: pequeno porte, médio porte, grande porte. |
| Produto ou serviço principal | Descreva resumidamente o que a empresa vende ou entrega ao mercado. |
| Local de atuação | Cidade, região ou abrangência geográfica da operação. |

4.2 Estrutura organizacional e operacional

| Áreas ou departamentos principais | Ex.: vendas, compras, estoque, financeiro, RH, produção, logística. |
| --- | --- |
| Quantidade aproximada de funcionários | Informe um número coerente com o porte e com a estrutura da empresa. |
| Quantidade estimada de usuários do ERP | Informe apenas usuários diretos do sistema. |
| Perfil dos usuários do ERP | Ex.: vendedores, analistas de estoque, assistentes financeiros, gerentes. |
| Principais processos do negócio | Ex.: compra de mercadorias, controle de estoque, faturamento, entrega, atendimento ao cliente. |

4.3 Situação atual e problemas de gestão

| Forma atual de controle | Explique como a empresa registra suas operações hoje: planilhas, sistemas isolados, controles manuais etc. |
| --- | --- |
| Principais dificuldades | Liste e explique os problemas mais relevantes: retrabalho, dados inconsistentes, atrasos, pouca visibilidade gerencial e outros. |
| Áreas mais afetadas | Informe quais setores sofrem mais com os problemas atuais. |
| Impactos dos problemas | Explique como os problemas afetam custos, qualidade, atendimento, controle ou tomada de decisão. |

4.4 Objetivos esperados com a implantação do ERP

| Objetivo estratégico 1 | Ex.: integrar vendas e estoque para reduzir divergências de saldo. |
| --- | --- |
| Objetivo estratégico 2 | Ex.: melhorar o controle financeiro e reduzir o tempo de fechamento mensal. |
| Objetivo estratégico 3 | Ex.: gerar relatórios gerenciais mais confiáveis para apoiar a tomada de decisão. |
| Benefícios esperados | Explique os ganhos operacionais e gerenciais esperados com a implantação. |

4.5 Justificativa inicial

| Por que um ERP faz sentido para esta empresa? | Explique por que a implantação é adequada ao tipo de negócio, ao porte da empresa e às dores identificadas. |
| --- | --- |
| Quais áreas tendem a ser priorizadas? | Indique os setores mais críticos para a futura definição de módulos e escopo. |

4.6 Checklist de validação antes da entrega

| ☐ | A empresa escolhida é plausível e combina com o segmento apresentado. |
| --- | --- |
| ☐ | O porte é coerente com a quantidade de funcionários e com as áreas da empresa. |
| ☐ | A quantidade de usuários do ERP é compatível com a estrutura descrita. |
| ☐ | Os problemas atuais estão descritos de forma objetiva e observável. |
| ☐ | Os objetivos esperados são resultados estratégicos, e não tarefas operacionais. |
| ☐ | Existe relação clara entre problemas, áreas afetadas e benefícios esperados. |

5. Exemplo de preenchimento orientado

Exemplo ilustrativo Use este exemplo apenas como referência de qualidade e nível de detalhe. Não copie o conteúdo abaixo. O grupo deve criar um cenário próprio, coerente com a empresa escolhida.

| Nome da empresa | Alfa Distribuidora |
| --- | --- |
| Segmento de atuação | Comércio atacadista de alimentos |
| Porte da empresa | Médio porte |
| Produto ou serviço principal | Distribuição de alimentos secos e refrigerados para supermercados regionais |
| Local de atuação | Região metropolitana e cidades vizinhas |
| Áreas ou departamentos principais | Compras, estoque, vendas, financeiro, logística e gestão |
| Quantidade aproximada de funcionários | 52 |
| Quantidade estimada de usuários do ERP | 21 |
| Perfil dos usuários do ERP | Analistas de estoque, equipe comercial, assistentes financeiros, compradores, supervisores e gerentes |
| Principais processos do negócio | Compra de mercadorias, conferência de recebimento, armazenagem, separação de pedidos, faturamento, contas a receber e expedição |
| Forma atual de controle | A empresa usa planilhas para estoque e um sistema simples apenas para faturamento. |
| Principais dificuldades | Divergência de estoque, retrabalho entre vendas e financeiro, demora para localizar informações e fechamento mensal demorado. |
| Áreas mais afetadas | Estoque, vendas, financeiro e logística |
| Impactos dos problemas | A empresa sofre com erros de saldo, atrasos em pedidos, retrabalho administrativo e baixa confiabilidade dos relatórios. |
| Objetivo estratégico 1 | Integrar vendas, estoque e financeiro em uma base única. |
| Objetivo estratégico 2 | Reduzir erros operacionais e acelerar o fechamento financeiro. |
| Objetivo estratégico 3 | Melhorar o acesso a informações gerenciais para apoiar decisões. |
| Benefícios esperados | Mais confiabilidade dos dados, redução de retrabalho, melhoria no atendimento e maior visibilidade da operação. |
| Por que um ERP faz sentido para esta empresa? | Porque a operação possui múltiplas áreas interdependentes e hoje depende de controles paralelos que geram falhas e atrasos. |

Espaço para observações do professor: ________________________________________________________________________________________________

Espaço para revisão final do grupo: _________________________________________________________________________________________________

PARTE 2 • QUADRO DE CONTEXTO DO PROJETO

Síntese gerencial do cenário atual, do problema central e dos resultados esperados com a implantação do ERP.

1. Explicação de cada parte do quadro

Situação atual é a fotografia do funcionamento presente da empresa. O aluno deve descrever como os controles são feitos hoje, como as áreas se relacionam e quais limitações são percebidas no dia a dia operacional.

Problema central é a principal dor de gestão provocada pela situação atual. Não basta citar sintomas soltos. É preciso mostrar uma relação entre causa, consequência e impacto gerencial.

Objetivo do projeto é a transformação desejada com a implantação do ERP. O foco deve estar no resultado a ser alcançado, e não na mera execução de tarefas de implantação.

Benefícios esperados são os ganhos concretos que a organização pretende obter, como maior integração, melhor controle, redução de erros, mais agilidade e melhor apoio à decisão.

2. Erros comuns e formas corretas de preencher

| Item | Incorreto | Adequado |
| --- | --- | --- |
| Situação atual | A empresa está ruim e usa tecnologia antiga. | A empresa controla estoque em planilhas, vendas em um sistema simples e o financeiro de forma manual, sem integração entre áreas. |
| Problema central | O problema é a falta de organização. | A falta de integração entre estoque, vendas e financeiro gera retrabalho, divergência de dados e demora na consolidação das informações. |
| Objetivo do projeto | Instalar o sistema e treinar os usuários. | Planejar a implantação de um ERP que integre os setores críticos, aumente a confiabilidade dos dados e reduza falhas operacionais. |
| Benefícios esperados | Melhorar tudo na empresa. | Reduzir erros de estoque, acelerar o fechamento financeiro, melhorar o atendimento e ampliar a visibilidade gerencial. |

3. Critérios de qualidade do quadro

| Campo | Orientação ao aluno |
| --- | --- |
| Objetividade | Use frases claras, com foco em fatos e impactos. Evite adjetivos vagos e generalizações. |
| Coerência | As informações devem combinar com a Ficha da Empresa, com o porte do negócio e com seus processos. |
| Relação lógica | Situação atual, problema, objetivo e benefícios precisam formar uma sequência lógica. |
| Linguagem gerencial | Escreva como quem apresenta o projeto a um gestor, e não como quem faz anotações superficiais. |
| Foco no projeto | Mostre por que existe um projeto de implantação e o que ele pretende resolver. |

Recomendação de escrita Tente produzir um texto que possa ser lido rapidamente por um patrocinador do projeto. Prefira frases objetivas e articuladas. Evite expressões como “melhorar tudo”, “organizar a empresa” ou “deixar o negócio moderno”.

4. Template para preenchimento pelo aluno

4.1 Situação atual

| Pergunta orientadora | Como a empresa funciona hoje em relação aos processos e controles que serão afetados pelo ERP? |
| --- | --- |
| Texto do aluno | Digite aqui a descrição objetiva da situação atual. |
| Áreas citadas | Quais setores aparecem nessa descrição? |
| Controles atuais | Planilhas, sistemas isolados, registros manuais, anotações etc. |

4.2 Problema central

| Pergunta orientadora | Qual é a principal dor de gestão causada pela situação atual? |
| --- | --- |
| Texto do aluno | Digite aqui o problema central, indicando causa e impacto. |
| Causas percebidas | Liste as causas que explicam esse problema. |
| Impactos observados | Liste os impactos operacionais, financeiros, informacionais ou gerenciais. |

4.3 Objetivo do projeto

| Pergunta orientadora | O que o projeto de implantação pretende transformar ou melhorar? |
| --- | --- |
| Texto do aluno | Digite aqui o objetivo principal do projeto. |
| Áreas priorizadas | Quais áreas serão mais impactadas pelo objetivo proposto? |
| Resultado esperado | Explique que transformação será perceptível após a implantação. |

4.4 Benefícios esperados

| Pergunta orientadora | Quais ganhos concretos a empresa espera obter com a implantação do ERP? |
| --- | --- |
| Benefício 1 | Digite aqui um benefício operacional. |
| Benefício 2 | Digite aqui um benefício de controle ou informação. |
| Benefício 3 | Digite aqui um benefício gerencial ou estratégico. |

4.5 Síntese executiva do contexto

| Resumo final em um parágrafo | Redija aqui um parágrafo curto que sintetize a situação atual, o problema, o objetivo do projeto e os benefícios esperados. |
| --- | --- |

4.6 Checklist de consistência antes da entrega

| ☐ | A situação atual descreve fatos observáveis e não opiniões vagas. |
| --- | --- |
| ☐ | O problema central foi escrito com causa e consequência. |
| ☐ | O objetivo do projeto está formulado como transformação desejada. |
| ☐ | Os benefícios esperados são concretos e compatíveis com o cenário. |
| ☐ | Existe coerência entre este quadro e a Ficha da Empresa. |
| ☐ | A redação está clara, profissional e adequada a um documento de gestão de projetos. |

5. Exemplo de preenchimento orientado

Exemplo ilustrativo Este exemplo serve apenas como modelo de redação e estrutura. O grupo deve produzir um conteúdo próprio, coerente com sua empresa fictícia.

| Situação atual | A empresa utiliza planilhas para controle de estoque, um sistema isolado para vendas e controles manuais no financeiro. As informações não circulam de forma integrada entre os setores. |
| --- | --- |
| Problema central | A ausência de integração gera retrabalho, divergência de dados, pouca confiabilidade das informações e dificuldade para consolidar indicadores gerenciais. |
| Causas percebidas | Uso de ferramentas isoladas, ausência de base única de dados e dependência de lançamentos manuais. |
| Impactos observados | Erros de saldo, atraso no fechamento mensal, dificuldade de acompanhamento gerencial e falhas no atendimento. |
| Objetivo do projeto | Planejar a implantação de um ERP que integre vendas, estoque e financeiro, reduza falhas operacionais e amplie a confiabilidade dos dados. |
| Áreas priorizadas | Vendas, estoque, financeiro e gestão. |
| Resultado esperado | Operação mais integrada, melhor controle de dados e tomada de decisão baseada em informações mais consistentes. |
| Benefício 1 | Redução de retrabalho administrativo. |
| Benefício 2 | Maior confiabilidade no estoque e no financeiro. |
| Benefício 3 | Melhor visibilidade gerencial e apoio à decisão. |
| Resumo final em um parágrafo | Atualmente, a empresa opera com controles fragmentados e pouca integração entre áreas críticas, o que gera erros, retrabalho e dificuldade de controle. O projeto pretende planejar a implantação de um ERP para integrar processos, melhorar a confiabilidade das informações e apoiar decisões com mais segurança, trazendo ganhos operacionais e gerenciais concretos. |

Espaço para observações do professor: ________________________________________________________________________________________________

Espaço para revisão final do grupo: _________________________________________________________________________________________________