# Semana 5B | Artefatos explicados e exemplos preenchidos

Comunicação e treinamento na implantação de ERP com enfoque próximo do mercado

Objetivo deste material. Explicar os artefatos da Semana 5B, mostrar o conceito de cada documento, orientar o preenchimento e oferecer exemplos mais próximos da prática profissional de implantação de ERP.

# 1. Visão geral da Semana 5B

Na Semana 5B, o grupo passa a tratar a dimensão humana da implantação. Em projetos de ERP, comunicar e treinar bem é tão importante quanto definir escopo, cronograma ou custo. A comunicação ajuda a alinhar expectativa, reduzir ruído e dar visibilidade à mudança. O treinamento ajuda a transformar orientação em capacidade real de uso.

• Plano de comunicação = organiza quem precisa saber o quê, quando e por qual canal.

• Plano de treinamento = organiza quem precisa aprender o quê, em que formato e em que momento.

• Os dois artefatos devem refletir a empresa fictícia, os módulos escolhidos e o cronograma do projeto.

# 2. Artefato 1 | Plano de comunicação

O plano de comunicação existe para organizar o fluxo de informação do projeto. Em implantação de ERP, isso é essencial porque diferentes públicos precisam receber mensagens diferentes. A direção quer saber status e riscos. Os gestores querem entender impacto em processo e prazo. Os usuários querem saber o que muda, quando muda e como serão apoiados.

## 2.1 O conceito por trás

Comunicação de projeto não é simplesmente avisar. É fazer a informação certa chegar à pessoa certa, no momento certo e pelo canal mais adequado. Um bom plano evita excesso de ruído, reduz resistência e ajuda a transformar a implantação em processo visível e controlável.

## 2.2 Como preencher

• Público: identifique grupos impactados pelo projeto, como direção, gestores, usuários-chave, usuários finais, TI, parceiros e suporte.

• Informação a comunicar: registre a mensagem relevante para aquele grupo, como status, mudança de processo, datas, riscos, treinamento ou go live.

• Frequência: defina se a comunicação será semanal, quinzenal, mensal ou pontual.

• Canal: escolha meios coerentes com o tipo de mensagem, como reunião, e-mail, Teams, apresentação, mural interno ou relatório.

• Responsável opcional: identifique quem prepara ou conduz a comunicação.

## 2.3 Exemplo preenchido

| Público | Informação a comunicar | Frequência | Canal | Responsável opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador e direção | Status executivo do projeto, principais riscos, marcos concluídos, decisões pendentes e impacto esperado no negócio. | Quinzenal | Reunião executiva + resumo por e-mail | Gerente do projeto |
| Gestores das áreas | Mudanças de processo, responsabilidades, atividades pendentes, cronograma da área e impactos operacionais. | Semanal | Reunião de acompanhamento + Teams | Líder funcional |
| Usuários-chave | Testes, pendências de parametrização, validação de fluxos e agenda de treinamento da área. | Semanal | Reunião operacional | Equipe do projeto |
| Usuários finais | O que vai mudar na rotina, quais telas ou processos serão usados, datas de treinamento, data de entrada em produção e canais de suporte. | Pontual + reforços semanais próximos ao go live | E-mail, mural interno, apresentação curta e comunicado da liderança | Comunicação interna |
| TI e suporte | Cronograma técnico, ambiente, janela de implantação, plano de suporte, incidentes relevantes e preparação do pós-go live. | Semanal | Reunião técnica + registro compartilhado | Responsável técnico |
| Parceiros externos | Entregas combinadas, dependências, validações pendentes e datas críticas que exigem atuação externa. | Conforme necessidade | E-mail + reunião virtual | Gerente do projeto |

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| Público: todos Informação: andamento do projeto Frequência: semanal Canal: e-mail Problema: o artefato fica genérico, não diferencia públicos e não ajuda a orientar a comunicação real. | Públicos separados, mensagens adaptadas, frequência coerente e canal adequado ao tipo de informação. Resultado: o plano passa a apoiar de verdade a comunicação do projeto. |

# 3. Artefato 2 | Plano de treinamento

O plano de treinamento existe para organizar a capacitação dos públicos impactados. Em implantação de ERP, o treinamento não pode ser igual para todos. Cada área usa processos, telas, relatórios e rotinas diferentes. Por isso, o plano deve refletir perfil, necessidade e momento de uso.

## 3.1 O conceito por trás

Treinamento não é apenas repassar informação. Treinamento é desenvolver capacidade de execução. Um usuário pode saber que o ERP será implantado e ainda assim não ter segurança para operar o sistema. O papel do plano é transformar mudança em prática guiada.

## 3.2 Como preencher

• Público treinado: separe os grupos por função ou nível de envolvimento, como direção, usuários-chave, vendas, estoque, financeiro, suporte e usuários finais.

• Conteúdo: descreva o que aquele grupo precisa aprender, por exemplo visão geral, validação de fluxo, cadastro, consulta, lançamento, conferência ou atendimento pós-go live.

• Formato: escolha a forma mais adequada, como apresentação executiva, workshop, demonstração, treinamento prático, guia rápido, manual ou vídeo.

• Momento do treinamento: defina quando o treinamento ocorrerá, como antes do go live, nas semanas anteriores, imediatamente antes do uso ou com reforço após a entrada em produção.

• Responsável opcional: registre quem ministrará, apoiará ou coordenará o treinamento.

## 3.3 Exemplo preenchido

| Público treinado | Conteúdo | Formato | Momento do treinamento | Responsável opcional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direção e gestores | Visão geral do ERP, benefícios esperados, impacto por área, indicadores disponíveis e papel da liderança na adoção. | Apresentação executiva | Antes do go live e em marco de decisão | Gerente do projeto |
| Usuários-chave | Fluxos completos de ponta a ponta, cenários de teste, validação de regras, conferência de dados e apoio ao treinamento da própria área. | Workshop + prática supervisionada | Semanas anteriores ao go live | Consultor e líder funcional |
| Equipe de vendas | Cadastro e consulta de clientes, geração de pedidos, consulta de estoque, políticas comerciais e tratamento de exceções mais comuns. | Demonstração + prática em ambiente de treinamento | Próximo ao go live | Instrutor do módulo |
| Equipe de estoque | Entrada e saída de materiais, inventário, consulta de saldo, rastreabilidade, movimentações internas e conferência operacional. | Treinamento prático com roteiro | Próximo ao go live | Instrutor do módulo |
| Financeiro | Lançamentos, conferências, contas a pagar e receber, integração com vendas e estoque, relatórios e controles críticos. | Workshop funcional + manual rápido | Antes do go live com reforço posterior | Líder funcional |
| Suporte e TI | Acesso, perfis, incidentes, procedimentos de suporte, abertura de chamados, contingência e apoio no pós-go live. | Sessão técnica + checklist operacional | Antes do go live e no início da operação | Responsável técnico |

| Exemplo fraco ou incorreto | Exemplo mais adequado |
| --- | --- |
| Público: todos os usuários Conteúdo: usar o sistema Formato: treinamento Momento: antes do go live Problema: o artefato fica superficial e não respeita diferenças entre áreas e funções. | Públicos segmentados por perfil, conteúdos específicos, formatos adequados e momento alinhado ao uso real. Resultado: o treinamento fica mais próximo da prática profissional. |

# 4. Relação entre os dois artefatos

Os dois artefatos se complementam. O plano de comunicação organiza o fluxo de informação do projeto. O plano de treinamento organiza o desenvolvimento de capacidade de uso. Em implantação de ERP, comunicar sem treinar gera insegurança. Treinar sem comunicar gera confusão. O valor da Semana 5B está justamente na integração entre esses dois documentos.

• Comunicação prepara a organização para a mudança.

• Treinamento prepara a organização para executar a mudança.

• Os dois artefatos devem conversar com cronograma, escopo e públicos impactados.

# 5. Erros comuns e forma correta

| Erros comuns | Forma correta |
| --- | --- |
| Comunicar a mesma coisa para todos. Treinar todos do mesmo jeito. Não definir canal, frequência ou responsável. Deixar treinamento apenas para o fim. Usar artefatos genéricos, sem relação com o cenário do projeto. | Diferenciar públicos. Adaptar mensagem e conteúdo à função. Definir frequência, canal e momento. Planejar comunicação e treinamento em conexão com o cronograma. Fazer os artefatos refletirem a empresa fictícia e os módulos do ERP. |

# 6. Resumo final para o aluno

Na Semana 5B, o grupo precisa mostrar que sabe tratar a dimensão humana da implantação. Isso significa fazer a informação circular corretamente e preparar os usuários para operar a solução. Quando os artefatos são bem construídos, o projeto fica mais próximo do que seria esperado em um ambiente profissional.